BỘ TÀI LIỆU BÀN GIAO

AssetCore on Frappe / ERPNext v15

TẬP 8

DEVOPS, OPERATIONS & GOVERNANCE

Deployment, CI/CD, environment, backup/DR, monitoring, runbook, sprint backlog, handover

Phiên bản: 1.0  |  Trạng thái: Final draft  |  Ngày: 2026-05-05

Người soạn: AssetCore Architecture Team   |   Đối tượng đọc: Dev IT, BA, QA, DevOps

# Mục lục

| # | Mục | Chủ đề |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Deployment Guide | Frappe bench, app install, migration, fixtures, hooks, site config |
| 8.2 | CI/CD Pipeline | Lint, test, build, deploy, rollback |
| 8.3 | Environment Matrix | dev / staging / UAT / prod; data refresh |
| 8.4 | Backup, Restore, DR | RTO, RPO, drill |
| 8.5 | Monitoring, Logging, Audit Review | Prom/Loki, alert, audit log SOP |
| 8.6 | Operations Runbook | Sự cố thường gặp, on-call, escalation |
| 8.7 | Release Plan & Versioning | Semver app `assetcore`, release calendar |
| 8.8 | Risk / Issue / Dependency Log | Sống cùng dự án |
| 8.9 | Sprint Backlog Wave 1 | Module breakdown, story point, dependency |
| 8.10 | Handover Checklist & Signoff | BA, SA, Dev, QA, DevOps, PO, HM |

# 8.1 Deployment Guide

## 8.1.1 Cài bench và app `assetcore`

# Cài Frappe bench (lần đầu trên server mới)

sudo apt update && sudo apt install -y python3.11 python3.11-venv     mariadb-server redis-server nginx supervisor wkhtmltopdf curl git

curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -

sudo apt install -y nodejs && sudo npm install -g yarn

pip3 install --user frappe-bench

echo 'export PATH=$PATH:$HOME/.local/bin' >> ~/.bashrc && source ~/.bashrc

# Khởi tạo bench

bench init /opt/frappe-bench --frappe-branch version-15 --python python3.11

cd /opt/frappe-bench

bench get-app erpnext --branch version-15

bench get-app https://git.assetcore.local/assetcore/assetcore.git --branch main

# Tạo site

bench new-site assetcore.{tenant}.local --admin-password 'CHANGEME'     --mariadb-root-password 'CHANGEME'

bench --site assetcore.{tenant}.local install-app erpnext

bench --site assetcore.{tenant}.local install-app assetcore

# Production setup

sudo bench setup production frappe

sudo bench setup nginx --yes

sudo systemctl reload nginx supervisor

## 8.1.2 site_config.json template

{

"db_name": "assetcore_db",

"db_password": "CHANGEME",

"encryption_key": "CHANGEME-32bytes-base64",

"host_name": "https://assetcore.{tenant}.local",

"developer_mode": 0,

"maintenance_mode": 0,

"scheduler_enabled": 1,

"auto_email_id": "noreply@hospital.vn",

"mail_server": "smtp.hospital.vn",

"mail_port": 587,

"use_tls": 1,

"mail_login": "noreply@hospital.vn",

"mail_password": "CHANGEME",

"redis_cache":   "redis://localhost:13000",

"redis_queue":   "redis://localhost:11000",

"redis_socketio":"redis://localhost:12000",

"background_workers": 4,

"gunicorn_workers": 8,

"file_storage_backend": "s3",

"s3_bucket": "assetcore-files",

"s3_endpoint": "https://minio.hospital.vn",

"s3_access_key": "CHANGEME",

"s3_secret_key": "CHANGEME",

"rate_limit": { "default": 120, "fhir": 1000, "qr_public": 20 }

}

## 8.1.3 hooks.py rút gọn

# assetcore/hooks.py

app_name = "assetcore"

app_title = "AssetCore"

app_publisher = "AssetCore Project"

app_version = "1.0.0"

required_apps = ["frappe", "erpnext"]

doc_events = {

"Asset": {

"after_insert": "assetcore.asset_registry.hooks.after_asset_insert",

},

"Purchase Receipt": {

"on_submit": "assetcore.asset_registry.hooks.on_pr_submit",

},

"Medical Asset": {

"validate": "assetcore.asset_registry.hooks.medical_asset_validate",

"on_update": "assetcore.asset_registry.hooks.medical_asset_on_update",

},

"AC Work Order": {

"validate": "assetcore.work_order.hooks.wo_validate",

"before_submit": "assetcore.work_order.hooks.wo_before_submit",

"on_submit": "assetcore.work_order.hooks.wo_on_submit",

},

"*": {

"after_insert": "assetcore.audit.hooks.audit_after_insert",

"on_update": "assetcore.audit.hooks.audit_on_update",

}

}

permission_query_conditions = {

"Medical Asset": "assetcore.asset_registry.permission.get_query_conditions",

"AC Work Order": "assetcore.work_order.permission.get_query_conditions",

}

has_permission = {

"Medical Asset": "assetcore.asset_registry.permission.has_permission",

}

scheduler_events = {

"cron": {

"*/15 * * * *": ["assetcore.work_order.scheduler.check_wo_sla"],

"0 2 * * *":   ["assetcore.maintenance_plan.scheduler.pm_due_generator"],

"15 2 * * *":  ["assetcore.calibration.scheduler.calibration_due_generator"],

"0 3 * * *":   ["assetcore.compliance.scheduler.update_status"],

"30 3 * * *":  ["assetcore.compliance.scheduler.dispatch_alerts"],

"0 4 * * *":   ["assetcore.metric.jobs.daily_snapshot"],

"5 * * * *":   ["assetcore.metric.jobs.hourly_snapshot"],

"0 5 * * *":   ["assetcore.audit.chain.verify_chain"],

"30 5 * * *":  ["assetcore.metric.dq.scan_all"],

"0 6 1 * *":   ["assetcore.lifecycle.archive.archive_old"],

}

}

fixtures = [

{"dt": "Custom Field", "filters": [["name", "like", "Asset-ac_%"]]},

{"dt": "Property Setter", "filters": [["module", "=", "AssetCore"]]},

{"dt": "Workflow", "filters": [["name", "like", "AC %"]]},

{"dt": "Workflow State", "filters": [["name", "like", "ac_%"]]},

{"dt": "Role", "filters": [["name", "like", "AssetCore %"]]},

{"dt": "Role Profile", "filters": [["name", "like", "AssetCore %"]]},

{"dt": "Notification", "filters": [["name", "like", "AC-%"]]},

"Risk Class", "Criticality", "Document Type",

"Work Order Type", "Asset Category"

]

## 8.1.4 Deploy nâng cấp app

# Update app trên môi trường có sẵn

cd /opt/frappe-bench

bench fetch app assetcore

git -C apps/assetcore fetch --tags

git -C apps/assetcore checkout v1.0.0

bench --site assetcore.{tenant}.local migrate

bench --site assetcore.{tenant}.local clear-cache

bench restart

## 8.1.5 Migration data

- Master data (Item, Vendor, Department, Location): import qua Bench Data Import (CSV/XLSX) trên staging trước, rà lỗi rồi import production trong maintenance window.

- Medical Asset: dùng template MIG-Template-MedicalAsset.xlsx, validate offline bằng `migrate_validate.py`.

- Document Record: import metadata trước; upload file thật theo từng Document Record qua API hoặc Bench.

- Sau import: chạy DQ scanner; phải đạt DQ score ≥ 95% trước khi go-live.

# 8.2 CI/CD Pipeline

## 8.2.1 Pipeline tổng thể

```mermaid

flowchart LR

PR[Pull Request] --> LINT[Lint + Type + Schema]

LINT --> UNIT[Unit Tests]

UNIT --> INT[Integration Tests]

INT --> BLD[Build Wheel/JS]

BLD --> EPH[Ephemeral Site Deploy]

EPH --> SMOKE[Smoke E2E]

SMOKE --> SEC[Security Scan]

SEC --> REV[Code Review]

REV --> MERGE[Merge to develop]

MERGE --> STG[Staging Deploy]

STG --> NIGHT[Nightly Full E2E + Perf]

TAG[Git Tag v1.x.y] --> PROD[Prod Deploy]

```

## 8.2.2 GitLab CI / GitHub Actions example

stages: [lint, test, build, deploy, e2e, security]

variables:

PYTHON_VERSION: "3.11"

NODE_VERSION: "18"

lint:

stage: lint

script:

- pip install ruff mypy

- ruff check apps/assetcore

- npx eslint apps/assetcore/assetcore/public

unit_test:

stage: test

services: [mariadb, redis]

script:

- bench --site test.local run-tests --app assetcore --coverage

coverage: '/TOTAL.*\\s+(\\d+%)$/'

integration_test:

stage: test

script:

- bench --site test.local run-tests --app assetcore --module assetcore.api.tests

build:

stage: build

script:

- python setup.py bdist_wheel

- cd apps/assetcore/assetcore/public && yarn build

deploy_ephemeral:

stage: deploy

script:

- kubectl apply -f deploy/ephemeral.yaml

- bench --site $EPH_SITE migrate

- bench --site $EPH_SITE install-app assetcore

smoke_e2e:

stage: e2e

script:

- npx playwright test tests/smoke

security_scan:

stage: security

script:

- bandit -r apps/assetcore

- npm audit --omit=dev

- gitleaks detect --no-git

## 8.2.3 Deploy production

- Tag git tag dạng `v1.x.y`.

- Pipeline production trigger thủ công sau approval.

- Blue-green hoặc rolling update tuỳ topology; default rolling cho 2 app node.

- Smoke test 5 phút sau deploy: health check, login, list Medical Asset trả 200.

- Auto-rollback nếu smoke fail: tag rollback về phiên bản trước, bench migrate rollback.

## 8.2.4 Quality gate

| Gate | Threshold | Hành vi nếu không đạt |
| --- | --- | --- |
| Lint warnings | 0 high | Block merge. |
| Unit coverage | ≥ 70%; domain ≥ 80% | Block merge. |
| Integration test | 100% pass | Block merge. |
| Smoke E2E | 100% pass | Block deploy ephemeral. |
| Security high vuln | 0 | Block release. |
| Performance regression | ≤ +10% P95 | Block release. |

# 8.3 Environment Matrix

## 8.3.1 Bảng tóm tắt

| Tiêu chí | dev | staging | uat | prod |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hostname | localhost | staging.assetcore.{tenant}.local | uat.assetcore.{tenant}.local | assetcore.{tenant}.local |
| DB | MariaDB local 10.6 | MariaDB 10.6 dedicated | MariaDB 10.6 dedicated | MariaDB 10.6 master+replica |
| Redis | single | single | single | cluster |
| File storage | local | MinIO single node | MinIO single node | MinIO HA / NFS |
| Backup | manual | daily | daily | hourly binlog + daily full |
| Monitoring | off | Prom+Loki | Prom+Loki | Prom+Loki + alert |
| Refresh data | any time | weekly clone từ prod | before each UAT cycle | no refresh |
| Access | team rộng | team rộng | team + tester nghiệp vụ | team hạn chế + on-call |

## 8.3.2 Sanitization khi clone prod → staging/uat

- Mask user.email → `user-{hash}@masked.local`.

- Replace user.password → một password chuẩn cho test.

- Strip API keys.

- Strip PHI nếu có (encounter ref nhạy cảm).

- Giữ nguyên Medical Asset, Work Order, Document Record để test thực tế.

- Script `assetcore/devops/sanitize.py` chạy ngay sau restore.

# 8.4 Backup, Restore, Disaster Recovery

## 8.4.1 Chiến lược backup

| Loại | Tần suất | Retention | Encryption | Lưu trữ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DB full backup | Daily 02:00 | 30 ngày online + 12 tháng cold | AES-256 (Borg/Restic) | Local + DR site |
| DB binlog | Hourly + realtime replica | 7 ngày | — | DR site |
| File storage | Daily snapshot + replication | 30 ngày | AES-256 | DR site |
| site_config + secrets | Weekly | 12 tháng | GPG | Vault + offline |
| Audit log archive | Monthly | 10 năm | AES-256 | Cold archive (immutable) |

## 8.4.2 Restore procedure

# Khôi phục site từ backup

sudo systemctl stop supervisor

bench --site assetcore.{tenant}.local restore /backup/db_2026-05-04.sql.gz     --with-public-files /backup/files_2026-05-04.tar     --with-private-files /backup/private_2026-05-04.tar     --mariadb-root-password 'XXX' --admin-password 'XXX'

bench --site assetcore.{tenant}.local migrate

sudo systemctl start supervisor

## 8.4.3 RTO / RPO target

| Mức cố | RTO target | RPO target |
| --- | --- | --- |
| Sự cố nhỏ (1 service crash) | ≤ 15 phút | 0 |
| DB corruption nhẹ | ≤ 1 giờ | ≤ 1 giờ (binlog) |
| DB total loss | ≤ 4 giờ | ≤ 1 giờ (replica) |
| Site total loss → DR site | ≤ 4 giờ | ≤ 1 giờ |
| Multi-day catastrophe | ≤ 24 giờ | ≤ 24 giờ |

## 8.4.4 DR drill schedule

- Quarterly: drill restore DB từ backup, kiểm tra integrity.

- Half-yearly: full DR drill — failover sang DR site, chạy smoke test, log thời gian thực tế.

- Sau mỗi drill: cập nhật runbook, fix gap.

# 8.5 Monitoring, Logging, Audit Review

## 8.5.1 Stack monitoring

- Prometheus: scrape metrics từ Frappe (custom exporter), node, mariadb, redis, nginx.

- Grafana: dashboards System (CPU/RAM/disk/net), App (HTTP latency, queue depth), DB (slow query, replication lag).

- Loki + Promtail: tập trung log structured JSON từ tất cả service.

- Alertmanager: route alert tới channel email + Telegram + (Wave 2) PagerDuty.

## 8.5.2 Alert rule baseline (Prometheus)

| Alert | Expression | Severity |
| --- | --- | --- |
| HighErrorRate | rate(http_requests_total{code=~'5..'}[5m]) > 0.01 | P2 |
| HighLatency | histogram_quantile(0.95, http_request_duration_seconds) > 3 | P2 |
| QueueDepthHigh | rq_queue_size > 1000 for 10m | P2 |
| JobFailures | increase(rq_job_failed_total[1h]) > 5 | P2 |
| DBReplicationLag | mysql_slave_seconds_behind_master > 60 | P2 |
| DiskUsageHigh | node_filesystem_avail_bytes / node_filesystem_size_bytes < 0.10 | P1 |
| RedisDown | up{job='redis'} == 0 | P1 |
| MariaDBDown | up{job='mariadb'} == 0 | P1 |

## 8.5.3 Log retention

- Loki: hot 30 ngày, warm 90 ngày, archive 1 năm.

- Frappe Activity Log: giữ 90 ngày trong DB, archive ra storage thêm 5 năm.

- Asset Audit Log: giữ vĩnh viễn online 5 năm + archive 10 năm tổng.

## 8.5.4 Audit review SOP

- Daily: IT Admin review error log; tạo issue cho lỗi mới chưa biết.

- Weekly: QMS Officer review audit chain verify status; review login_failed top user.

- Monthly: QMS + IT review access pattern (cross-dept access ngoại lệ); update permission nếu cần.

- Quarterly: Sponsor review tổng (kỳ management review).

- On incident: capture full log + audit, đính vào Compliance Case.

# 8.6 Operations Runbook

Runbook là tài liệu thực dụng cho on-call IT/DevOps khi có sự cố. Mỗi entry có triệu chứng, chẩn đoán nhanh, xử lý, và escalation.

## 8.6.1 Sự cố thường gặp

### RB-01 — Site không truy cập được (HTTP 502/504)

| Triệu chứng | User báo trang trắng hoặc 'Bad Gateway'. |
| --- | --- |
| Chẩn đoán nhanh | supervisorctl status; xem nginx error.log; check `bench worker`. |
| Xử lý | 1. supervisorctl restart frappe-bench-frappe-web 2. Nếu chưa được: kiểm tra Redis up; restart Redis 3. Nếu DB connection: kiểm tra MariaDB status, max_connections. |
| Escalation | Sau 15 phút không khắc phục → escalate Tech Lead + Sponsor. |

### RB-02 — Background queue tăng cao

| Triệu chứng | Notification chậm; PM/calibration không sinh đúng giờ. |
| --- | --- |
| Chẩn đoán | rq-dashboard; queue depth metric. |
| Xử lý | 1. Kiểm tra job nào kẹt: `bench show-pending-jobs` 2. Cancel job kẹt nếu hợp lý 3. Tăng worker tạm: `bench update-config background_workers 8` 4. Restart bench. |
| Escalation | Tech Lead nếu kẹt nhiều job system-critical. |

### RB-03 — Audit chain verify fail

| Triệu chứng | Alert AL-010. |
| --- | --- |
| Chẩn đoán | Chạy verify thủ công: `bench --site X execute assetcore.audit.chain.verify_chain`. |
| Xử lý | 1. KHÔNG sửa DB trực tiếp 2. Capture full DB dump tại thời điểm phát hiện 3. Mở Compliance Case severity=high 4. QMS Officer + Sponsor xử lý theo CAPA quy trình. |
| Escalation | Bắt buộc thông báo Sponsor và QMS Officer ngay lập tức. |

### RB-04 — DB replication lag cao

| Triệu chứng | Alert DBReplicationLag; report lag > 60s. |
| --- | --- |
| Chẩn đoán | SHOW SLAVE STATUS; check disk IO, network. |
| Xử lý | 1. Kiểm tra long query trên replica 2. Kiểm tra disk IO (iostat) 3. Nếu replica vỡ: stop slave; reset; redo từ master snapshot. |
| Escalation | DBA / Tech Lead. |

### RB-05 — Đăng nhập fail hàng loạt

| Triệu chứng | Nhiều user báo không login được. |
| --- | --- |
| Chẩn đoán | Kiểm tra IdP (Keycloak) status; kiểm tra Frappe auth log. |
| Xử lý | 1. Nếu IdP lỗi: chuyển fallback local auth (chỉ admin) 2. Restart IdP nếu cần 3. Báo user qua kênh email khẩn. |
| Escalation | IT Admin + Sponsor. |

### RB-06 — Backup fail

| Triệu chứng | Job backup nightly fail; alert. |
| --- | --- |
| Chẩn đoán | Kiểm tra disk space; kiểm tra credential storage. |
| Xử lý | 1. Free disk 2. Re-run backup ngay 3. Verify file backup mới. |
| Escalation | Nếu fail 2 ngày liên tiếp → P1, Tech Lead + Sponsor. |

## 8.6.2 On-call schedule

- On-call rotation 1 tuần/1 người, gồm IT Admin + DevOps + Tech Lead làm primary; HM làm domain backup.

- Phone + email + Telegram channel.

- Acknowledge SLA: P1 ≤ 15 phút; P2 ≤ 1 giờ.

- Lịch on-call publish trên dashboard mỗi tháng.

## 8.6.3 Maintenance window

- Window chính thức: Chủ Nhật 23:00 → Thứ Hai 04:00.

- Thông báo trước ≥ 48h cho stakeholder.

- Chỉ làm change đã được Change Control approved.

- Post-window: smoke test + verify; viết status note.

# 8.7 Release Plan & Versioning

## 8.7.1 Lịch release Wave 1

| Phiên bản | Mục tiêu | Thời điểm dự kiến |
| --- | --- | --- |
| v0.1.0 | Internal alpha — IMM-04 + skeleton DocType. | Sprint 2. |
| v0.2.0 | Internal alpha — IMM-04, 05, 08. | Sprint 4. |
| v0.3.0 | Internal alpha — IMM-04, 05, 08, 09. | Sprint 6. |
| v0.9.0 | Beta — Wave 1 đầy đủ, UAT round 1. | Sprint 8. |
| v1.0.0-rc1 | Release candidate sau UAT round 1 fix. | Sprint 9. |
| v1.0.0 | GA Wave 1 (Go-live). | Sprint 10. |
| v1.0.x patch | Bug fix sau go-live, theo backlog. | Hàng tuần trong 4 tuần đầu. |

## 8.7.2 Versioning chi tiết app

- MAJOR (v2.x): break schema, đổi API contract.

- MINOR (v1.X.x): thêm DocType / workflow / endpoint mới, không phá cũ.

- PATCH (v1.0.X): bug fix, UI tinh chỉnh, không đổi schema.

- CHANGELOG.md: theo Keep a Changelog (Added/Changed/Deprecated/Removed/Fixed/Security).

## 8.7.3 Hotfix process

- Issue P1 phát sinh trên prod.

- Branch `hotfix/<issue>` từ tag prod hiện hành.

- Fix + test minimal.

- Tag `vX.Y.Z+1`, deploy sau approval Tech Lead.

- Cherry-pick về develop.

# 8.8 Risk / Issue / Dependency Log

## 8.8.1 Risk register Wave 1 (cập nhật từ Tập 0 mục 0.1.9)

| ID | Risk | Likelihood | Impact | Owner | Status | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Master data thiếu | High | High | PO | Active | Migration template + làm sạch trước go-live. |
| R-02 | Vendor không cung cấp hồ sơ | Medium | High | Procurement | Active | Hợp đồng có điều khoản; lock 'cannot release'. |
| R-03 | User kháng thay đổi | High | Medium | PO | Active | Training + super-user + KPI. |
| R-04 | HIS không kịp tích hợp | Medium | Low (Wave 1) | SA | Accepted | Wave 1 không phụ thuộc HIS. |
| R-05 | ERPNext minor release đổi | Low | Medium | Tech Lead | Active | Khoá minor; smoke CI. |
| R-06 | Scope creep giữa Wave | Medium | High | PO | Active | Charter cứng + Change Control. |
| R-07 | Hạ tầng không đủ | Low | High | DevOps | Active | Capacity plan rõ; load test. |
| R-08 | Bảo mật QR clone | Medium | Medium | SA | Active | QR có salt; check primary uniqueness. |

## 8.8.2 Issue log policy

- Mỗi issue có ID, severity, owner, due date.

- Issue P1/P2 review hằng ngày trong daily standup.

- Issue P3/P4 review weekly.

- Issue closed có root cause + prevention.

## 8.8.3 Dependency log

| ID | Dependency | Owner | Due | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Server hạ tầng prod sẵn sàng | DevOps + IT bệnh viện | Trước Sprint 8 | Tracking. |
| D-02 | Vendor cung cấp danh sách Device Model | Procurement | Trước Sprint 4 | — |
| D-03 | Phòng VT-TTBYT cung cấp Excel asset | PO | Trước Sprint 6 | — |
| D-04 | QMS Officer chuẩn bị SOP baseline 6 module | QMS | Trước Sprint 6 | — |
| D-05 | Quy chế quản lý TTBYT bệnh viện ban hành | Sponsor | Trước Sprint 9 | — |

# 8.9 Sprint Backlog Wave 1

Wave 1 dự kiến 10 sprint × 2 tuần = 20 tuần. Mỗi sprint chia trục module, có buffer 15% cho bug fix và backlog grooming.

## 8.9.1 Sprint goal

| Sprint | Sprint goal | Modules / Streams | Story points dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Foundation: kiến trúc app, DocType skeleton, fixtures Role/Workflow. | Asset Registry skeleton. | 30 |
| Sprint 2 | IMM-04: Medical Asset workflow, QR, Initial Inspection. | IMM-04. | 40 |
| Sprint 3 | IMM-05: Document Record, Compliance Record, scheduler license. | IMM-05. | 40 |
| Sprint 4 | IMM-08: Maintenance Plan + PM scheduler + WO PM. | IMM-08. | 45 |
| Sprint 5 | WO Engine consolidate + Audit log hash chain. | WO + Audit. | 40 |
| Sprint 6 | IMM-09 CM + Failure Report + Severity matrix + Spare consumption. | IMM-09. | 45 |
| Sprint 7 | IMM-11 Calibration + Certificate + Test Result. | IMM-11. | 40 |
| Sprint 8 | IMM-12 CAPA + Compliance Case + RCA. Beta release. | IMM-12 + Beta. | 45 |
| Sprint 9 | UAT round 1 fix + Dashboard + Notification + Permission ABAC. | Cross-cutting. | 35 |
| Sprint 10 | UAT round 2 + Migration + Go-live readiness. | Migration + Go-live. | 30 |

## 8.9.2 Module breakdown story points

| Module | Số story | Story points tổng | Sprint chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Foundation | 12 | 30 | Sprint 1 |
| IMM-04 | 10 | 40 | Sprint 2 |
| IMM-05 | 12 | 40 | Sprint 3 |
| IMM-08 | 13 | 45 | Sprint 4 |
| WO Engine | 10 | 40 | Sprint 5 |
| IMM-09 | 13 | 45 | Sprint 6 |
| IMM-11 | 10 | 40 | Sprint 7 |
| IMM-12 | 12 | 45 | Sprint 8 |
| Cross-cutting (UI/permission/dashboard/notification) | 15 | 55 | Sprint 5–9 |
| Migration & Go-live | 8 | 30 | Sprint 10 |
| Tổng | 115 | 410 | — |

## 8.9.3 Dependency giữa story (tóm tắt)

```mermaid

flowchart TB

S1[Sprint 1 Foundation]

S2[Sprint 2 IMM-04]

S3[Sprint 3 IMM-05]

S4[Sprint 4 IMM-08]

S5[Sprint 5 WO Engine + Audit]

S6[Sprint 6 IMM-09]

S7[Sprint 7 IMM-11]

S8[Sprint 8 IMM-12 + CAPA]

S9[Sprint 9 UAT1 + Dashboard]

S10[Sprint 10 Migration + Go-live]

S1 --> S2 --> S3

S2 --> S4

S3 --> S4

S4 --> S5 --> S6 --> S7 --> S8 --> S9 --> S10

```

## 8.9.4 Definition of Sprint Done

Tham chiếu Tập 0 mục 0.4.3.

# 8.10 Handover Checklist & Signoff

## 8.10.1 Checklist trước Go-live

| # | Hạng mục | Owner | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tất cả 6 golden scenario UAT pass. | BA Lead | — |
| 2 | P1/P2 defect = 0; P3 ≤ 5; P4 ≤ 20. | QA Lead | — |
| 3 | Performance test pass (P95 list 1.5s, dashboard 3s). | QA Lead + DevOps | — |
| 4 | Security review pass (no High/Critical). | IT + QMS | — |
| 5 | Migration data đạt DQ ≥ 95%. | BA Lead + DevOps | — |
| 6 | DR drill thành công (RTO/RPO target). | DevOps | — |
| 7 | Backup config + verify chạy 7 ngày liên tục. | DevOps | — |
| 8 | Monitoring + Alert setup 100% theo bảng 4.8.2. | DevOps | — |
| 9 | On-call schedule công bố cho 4 tuần đầu. | DevOps + Tech Lead | — |
| 10 | Runbook đầy đủ 6 sự cố thường gặp. | DevOps | — |
| 11 | Training end-user 100% các khoa thuộc Wave 1. | PO + HM | — |
| 12 | QMS artifact baseline 6 module Wave 1 đã effective. | QMS Officer | — |
| 13 | Bộ tài liệu bàn giao 9 tập + Phụ lục đã version 1.0 và lưu git. | SA | — |
| 14 | Release note v1.0.0 đã chuẩn bị. | Tech Lead | — |
| 15 | Communication plan cho user và lãnh đạo trong tuần đầu. | PO | — |

## 8.10.2 Signoff form

AssetCore Wave 1 — HANDOVER & GO-LIVE SIGNOFF

Build version: v1.0.0

Go-live date: ___

Tenant: ___

Pre-conditions:

[ ] All 15 items in checklist 8.10.1 PASS

[ ] No P1/P2 defect open

[ ] DR drill successful within last 30 days

[ ] On-call schedule confirmed for 4 weeks

[ ] Document set v1.0 archived in git

Approvers:

BA Lead ___________________________  Date: __________

Tech Lead _________________________  Date: __________

QA Lead ___________________________  Date: __________

DevOps Lead _______________________  Date: __________

Solution Architect ________________  Date: __________

HTM Manager _______________________  Date: __________

QMS Officer _______________________  Date: __________

Product Owner _____________________  Date: __________

Sponsor (final) ___________________  Date: __________

## 8.10.3 Post go-live monitoring (4 tuần đầu)

- Daily standup riêng cho post go-live trong 2 tuần đầu (15 phút).

- Hourly review dashboard trong 24h đầu.

- Daily review dashboard trong 7 ngày đầu.

- Weekly review trong tuần 2-4.

- End of week 4: Retrospective tổng; quyết định kick-off Wave 2.

## 8.10.4 Bàn giao đến vận hành steady-state

- Sau 4 tuần ổn định: hồ sơ và quyền vận hành chuyển giao chính thức cho IT bệnh viện và HTM Manager.

- Dev team chuyển sang chế độ support theo SLA hợp đồng (Wave 2 + maintenance).

- QMS Officer tiếp nhận audit log review hằng tháng.

- Sponsor công bố hoàn tất Wave 1 trong management review tiếp theo.

# Kết Tập 8

Tập 8 đã chốt phần triển khai và vận hành: deployment, CI/CD, environment, backup/DR, monitoring, runbook, release plan, risk log, sprint backlog Wave 1 và handover. Đến đây bộ tài liệu chính (Tập 0–8) đã đầy đủ. Phụ lục cuối tập hợp các tham chiếu, mẫu file, decision log toàn dự án và open questions register — như là điểm tổng hợp khi cần tra cứu nhanh.